Město Police nad Metují

ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ OV PĚKOV a HONY V ROCE 2020

konaného dne 22. 1. 2020 v 15:00 hod. na sportovišti „Pod Obšárem“

Přítomni:	Bc. Jakub Pokorný, Ing. Norbert Marel, Zdeněk Pohl, Milan Kozár a Ivan Konečný

Omluveni:       Eva Vacková a Vladimír Vacek

Hosté:             Mgr. Jiří Škop – místostarosta, Jan Pataki – SK Pěkov

Program jednání:

1) Rekonstrukce sportoviště „Pod Obšárem“

2)  Investice v roce 2020 v Pěkově a Honech

Diskuze

USNESENÍ

01/2/2020

Tento bod byl důležitým bodem pro vyřešení kritické situace na stávajícím sportovišti a pro určení

postupu pro řešení.

Místostarosta města Mgr. Jiří Škop vysvětlil připomínky k této situaci a postoj vedení města k možnostem řešení. Vedení města je nakloněno řešení situace rekonstrukcí stávajícího sportoviště. K tomu je nutno zpracovat projektovou dokumentaci podle dohodnutého návrhu. K tomuto byl dohodnut následující postup:

1) dohodnout schůzku na stávajícím sportovišti s panem Ing. Vernerem – projektantem

- dokončit novou el. přípojku

- stávající zázemí sportoviště změnit na sklad. prostory

- nové zázemí navrhnout na opačné straně pozemku (včetně sprch a WC)

- nové bezpečné dětské hřiště

- + další prvky pro bezpečný provoz (oplocení, přístupová cesta, parkování apod.

2) do rozpočtu města na rok 2020 zařadit náklady na tuto projektovou dokumentaci

3) rekonstrukci zařadit do rozpočtu 2021

4) k tomu podniknout potřebné kroky ze strany SK Pěkov

- Pro:    5             Proti :  0                    Zdržel se:  0

02/2/2020

Na dotaz předsedy OsV podal místostarosta vysvětlení k některým připomínkám k návrhu investic pro rok 2020 pro Pěkov a Hony:

1) přesunutí akce z minulého roku – cesta k č.p. 95 a 127 (Therovi a Hoffmanovi)

- vzhledem ke zvýšení předpokládané investice na 1,5 mil. Kč je nutno některé navrhované akce přesunout do příštího roku

2) dokončení prací souvisejících s rekonstrukcí průtahu Pěkova: veřejné osvětlení, zábradlí apod.

(především dokončit slíbené zábradlí u domu p. Miloše Théra – viz usnesení 01/12/2019)

3) výměna vrat + údržba garáže v hasičárně Pěkov pro parkování vozidla SDH Pěkov

4) oprava komunikace od rybníka na Hony – jedná se o část cesty v místě, kde v současné době

chybí „sloup s krucifixem“ – cca 50 m

5) oprava – zpevnění cesty na „Malé Hony“

6) oprava sociálního zařízení v bývalé škole – vzhledem k používání veřejností během konání akcí                    v budově bývalé školy a provozní době veřejné knihovny

7) oprava mostu a příjezdové cesty na sportoviště „Pod Obšárem“

8) dokončení legalizace a oprava zázemí sportoviště „Pod Obšárem“

- návrh na řešení je celkovou rekonstrukcí stávajícího sportoviště (viz předchozí bod)

9) opravy a údržba památek:

- Kříž ve středu Honů (mělo být předloženo MAS)

- Kříž v Pěkově jižně od kaple Panny Marie Pomocné (o spolupráci mají zájem Čápovi)

- Smírčí kříž umístěný ve středu Pěkova, ve zdi (Katalogové číslo 1000146084) – zhotovit ochranu před poškozením hlavně v zimním období + ošetření povrchu

K ostatním bodům bylo zasláno vysvětlení e-mailem ze dne 15. 1. 2020.

K bodu 9) – „Kříž ve středu Honů“ – tuto akci je možno zařadit do programu „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2020“ z MZE.(Pozn.: Potřebné podklady které je nutno předložit k žádosti již místostarosta zaslal.) Restaurátorský záměr předloží pan Milan Kozár.

- Pro:    5             Proti :  0                    Zdržel se:  0

Diskuze:

Pro dohodnutí dalších kroků je nutno svolat v nejbližší době jednání Osadního výboru za účasti všech členů.

Jednání OV bylo ukončeno ve 16:30 hodin. 			           Zapsal:   I. Konečný

Předseda OV: Bc.J.Pokorný	  		      	                 Ověřovatel:  Milan Kozár